## Slide 1: Sistema de Difusão de Áudio Digital Multi-Canal
David Pelicano nº 113391 Henrique Ferreira nº 113600 Martina Duque nº 113261 Pedro Melo nº 114208 Sofia Marrafa nº114591
Tomás Oliveira nº 113939
1

## Slide 2: Índice 01 02 03 04
Contexto e Objetivos
Problema
Trabalhos Relacionados e Tecnologias
Tarefas
Calendário
Resultados Esperados
Plano de Comunicação
05
06
07
2

## Slide 3: Difusão de Áudio
O projeto visa desenvolver um sistema sem fios de difusão de áudio digital, versátil e de alta fidelidade, para uso de diversos ambientes como lojas, hotéis e estádios.
3

## Slide 4: Problema
Instalação complexa e dispendioso de implementar
Suscetível a falhas físicas
Falta de flexibilidade
4

## Slide 5: Trabalhos Relacionados e Tecnologias
 | Complexidade | Custo | Alcance | Flexibilidade
Ligação Cabo |  |  |  | 
DAB |  |  |  | 
Bluetooth |  |  |  | 
5G |  |  |  | 
5

## Slide 6: Tarefas
Desenvolvimento da Unidade de Controlo Central
Levantamento das Tecnologias existentes Sem Fios
Desenvolvimento dos Recetores de Áudio Sem Fios
Testes e Validação
Documentação
6

## Slide 7: Calendário
DEC’24
NOV’24
JUN’25
OCT’24
MAI’25
ABR’25
MAR’25
FEV’25
JAN’25
Pesquisa de Tecnologias
Protótipo da Unidade de Controlo Central
Desenvolvimento dos Recetores e Testes Iniciais
Ajustes Finais e Otimização
7

## Slide 8: Resultados Esperados
Produto Final
Sistema sem fios de difusão de áudio de alta qualidade, facilmente escalável e controlável remotamente
Principais Resultados
Sincronização entre as zonas
Interface amigável para controlo remoto
Alta qualidade de áudio, sem interrupções ou latência percetível
8

## Slide 9: Plano de Comunicação
Microsoft Teams
Comunicação entre membros do grupo e orientadores
Discord
Comunicação, troca de ideias rápidas e resolução de dúvidas
Github
Controlo de versões, revisão de código e documentação técnica
9

## Slide 10
David Pelicano nº 113391 Henrique Ferreira nº 113600 Martina Duque nº 113261 Pedro Melo nº 114208 Sofia Marrafa nº114591
Tomás Oliveira nº 113939
Curso: Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática
Unidade Curricular: Projeto de Engenharia de Computadores e Informática
Orientadores:
Daniel Albuquerque
Guilherme Campos
10